|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN | Task | Description | Assigned To | Start Date | End Date | Estimated Effort in Days | Status |
| 1 | Project Initiation | Work plan | Mr. kasano | 5 Dec. 24 | 6 Dec. 24 | 2 | Done |
| 2 | SRS Document | - | Mr. Matimbwi  Mr. kasano  Mr. Luqman | 9 Dec. 24 | 15 Dec. 24 | 5 | Not yet |
| 3 | SDD Document |  | Mr. Matimbwi  Mr. Kasano  Mr. Luqman | 16 Dec. 24 | 20 Dec. 24 | 5 | Not yet |
| 4 | Project Development |  | Mr. Kasano  Mr. Matimbwi  Mr. Michael  Mr. Luqman | 21 Dec. 24 | 19 Jan. 25 | 30 | Not yet |
| 5 | System Testing |  | Mr. Kasano  Mr. Matimbwi  Mr. Selestine  Mr. Luqman | 20 Jan. 25 | 24 Jan. 25 | 2 | Not yet |
| 6 | Security Assessment |  | Mr. Selestine | 25 Jan. 25 | 25 Jan. 25 | 2 | Not yet |
| 7 | System Deployment |  | Mr. Kasano  Mr. Matimbwi  Mr. Michael  Mr. Luqman | 26 Jan. 25 | 26 Jan. 25 | 1 | Not yet |
| 8 | System Training |  | Mr. Kasano  Mr. Matimbwi  Mr. Luqman | 27 Jan. 25 | 29 Jan. 25 | 2 | Not yet |

1. **WORK PLAN (TANZANIA TEACHERS PORTAL)**
2. **PROJECT ESTIMATION BUDGET**
   * Location
   * Food and Fare
   * Network bundle
   * Per DM